家族教育Agent 商业计划书

家族教育Agent 系列文档

版本：v1.0

日期：2026年6月

密级：内部资料

# 家族教育Agent 商业计划书

版本：v1.0   日期：2026年6月   状态：商业计划阶段

## 目录

1. [执行摘要](#1-执行摘要)

2. [市场分析](#2-市场分析)

3. [产品与服务](#3-产品与服务)

4. [技术架构](#4-技术架构)

5. [商业模式](#5-商业模式)

6. [竞争分析](#6-竞争分析)

7. [市场进入策略](#7-市场进入策略)

8. [财务预测](#8-财务预测)

9. [团队与组织](#9-团队与组织)

10. [发展路线图](#10-发展路线图)

11. [风险评估与对策](#11-风险评估与对策)

## 1. 执行摘要

### 1.1 项目概述

家族教育Agent 是一个以AI Agent为核心的家族教育与管理平台。产品围绕三大核心能力构建：AI家教、个性化成长、镜像Agent，解决中国家庭在教育、知识传承、自我认知三个维度上的深层痛点。

### 1.2 核心价值主张

| 痛点 | 现状 | 我们的解决方案 |
| --- | --- | --- |
| 优质教育资源不均衡 | 好家教贵（100-500元/小时），父母没时间/能力教 | 24×7 AI家教，边际成本趋近于零 |
| 家族知识传承断裂 | 祖辈经验口口相传，缺乏系统性留存 | 家族知识库 + AI结构化沉淀 |
| 自我认知缺失 | 日记门槛高、隐私焦虑、缺乏长期追踪 | 语音快捷日记 + 加密存储 + 镜像Agent成长追踪 |
| 孩子成长"黑箱" | 家长只看到分数，看不到思维过程 | 学力知识图谱 + 学习过程全记录 |

### 1.3 产品形态

以家族为单位的SaaS平台，成员共享家族知识库和家教资源，同时保有个人隐私空间。产品可横向扩展到企业、社团等任何需要"知识传承+成员成长"的组织。

### 1.4 市场机会

• 中国K12课外辅导市场规模：约5000亿元（含合规后市场）

• 中国知识付费/个人成长市场规模：约800亿元

• 家庭教育支出占家庭收入比持续上升，2025年城镇家庭月均教育支出 约1500元

• AI+教育赛道政策支持明确，合规路径清晰

### 1.5 融资需求

• 当前阶段：种子轮

• 融资金额：500万元人民币

• 资金用途：产品MVP开发（60%）、初期运营与获客（30%）、合规与资质（10%）

• 预计烧钱周期：18个月

## 2. 市场分析

### 2.1 宏观环境

#### 政策环境

• "双减"政策背景下，学科类培训供给大幅收缩，但家长辅导需求并未消失，反而转向家庭内部

• 《家庭教育促进法》明确家庭教育的重要性，AI家教属于家庭教育辅助工具，合规路径清晰

• 国家鼓励AI+教育创新，多省将智慧教育纳入数字经济重点方向

#### 经济环境

• 中国家庭可支配收入持续增长，教育支出占比稳定在10-15%

• 消费降级趋势下，高性价比的AI家教替代传统家教更具吸引力

• 下沉市场（三四线城市及农村）优质教育资源匮乏，AI家教可实现普惠

#### 社会环境

• "鸡娃"文化退潮，家长转向更理性的素质教育+学业平衡

• 代际知识传承需求凸显：家族企业、手艺、经验如何传递给下一代

• 年轻人自我探索意识增强：MBTI、日记、成长追踪等需求旺盛

#### 技术环境

• 大语言模型能力飞跃：GPT-4/Claude级别已胜任K12学科教学

• 语音识别、多模态AI成熟：降低输入门槛

• 向量数据库/RAG技术成熟：支撑知识库和镜像Agent

### 2.2 目标市场规模

TAM（总可触达市场）：中国2.9亿家庭 × 付费意愿30% = 8700万家庭

SAM（可服务市场）：关注教育的城市家庭约1.5亿 × AI接受度50% = 7500万家庭

SOM（可获取市场）：起步3年内目标10万付费家族 ≈ 50万用户

| 细分市场 | 市场规模（亿元/年） | 增长率 |
| --- | --- | --- |
| AI家教/智能辅导 | 300 | 35% |
| 知识管理/第二大脑 | 200 | 40% |
| 自我成长/日记 | 100 | 25% |
| 家庭教育综合 | 600 | 20% |

### 2.3 用户画像

#### 核心用户A：焦虑的中产家长

• 年龄：30-45岁

• 画像：重视教育但没时间辅导，请不起/不放心传统家教

• 年教育预算：1-5万元

• 核心需求：靠谱的课后辅导、看到孩子的学习进展

#### 核心用户B：家族传承者

• 年龄：40-65岁

• 画像：家族企业主/专业人士，希望后代继承事业和智慧

• 核心需求：系统化整理毕生经验、传给下一代

#### 核心用户C：自我探索的年轻人

• 年龄：16-25岁

• 画像：想了解自己的成长轨迹，但又不想写传统日记

• 核心需求：低摩擦记录生活、看到自己的变化

### 2.4 市场趋势

1. AI Agent从工具到伙伴：用户不再满足"问答式"AI，期望有记忆、有性格的长期陪伴

2. 家庭数据主权意识觉醒：用户不愿将家庭数据交给通用平台，私域AI需求上升

3. 教育从"教知识"到"教思维"：AI时代知识获取零成本，批判性思维和元认知成为核心能力

4. 家族社交的数字化：微信群→家族专属平台的升级需求

## 3. 产品与服务

### 3.1 产品架构

┌──────────────────────────────────────────────────────┐

│                    家族教育Agent                       │

├──────────────────────────────────────────────────────┤

│                                                      │

│  ┌──────────┐   ┌──────────────┐   ┌──────────────┐  │

│  │ AI家教    │   │ 个性化成长    │   │ 镜像Agent    │  │

│  │ Tutor    │   │ Growth       │   │ Mirror       │  │

│  ├──────────┤   ├──────────────┤   ├──────────────┤  │

│  │· 智能讲题 │   │· 快捷日记    │   │· 性格模拟    │  │

│  │· 自适应出题│  │· 家族知识库  │   │· 思维模式学习│  │

│  │· 批改反馈 │   │· 成长仪表盘  │   │· 代际对话    │  │

│  │· 学力评估 │   │· 技能树     │   │· 遗产继承    │  │

│  └──────────┘   └──────────────┘   └──────────────┘  │

│                                                      │

│  ┌──────────────────────────────────────────────────┐ │

│  │              家族空间 (Family Space)              │ │

│  │  · 家族成员管理  · 家族时间线  · 共享知识库       │ │

│  │  · 家族动态     · 家族成就   · 权限与隐私控制    │ │

│  └──────────────────────────────────────────────────┘ │

│                                                      │

└──────────────────────────────────────────────────────┘

### 3.2 核心功能详解

#### 3.2.1 AI家教（Tutor）

定位：取代传统家教老师和家长辅导角色

| 功能模块 | 描述 | 差异化 |
| --- | --- | --- |
| 智能讲题 | 苏格拉底式引导讲解，不直接给答案 | 不是搜题工具，是真正的"教" |
| 自适应抽题 | 基于贝叶斯知识追踪，精准定位最近发展区 | 千人千面，效率远高于刷题 |
| 智能批改 | 按步骤评分，指出具体错误类型 | 比传统家教更细致 |
| 学力评估 | 知识图谱+掌握概率，可视化学习状态 | 让家长看到分数之外的真相 |
| 错题本 | 自动归类错题，分析错误模式 | AI挖掘深层知识漏洞 |

教学流程：

学生发起提问 → Agent识别知识点 → 评估学生当前水平

→ 苏格拉底式引导（不给答案，递进提示）

→ 确认理解后给出类似题巩固

→ 更新学力模型

#### 3.2.2 个性化成长（Growth）

定位：积累家族智慧，追踪个人成长

| 功能模块 | 描述 | 差异化 |
| --- | --- | --- |
| 快捷日记 | 语音输入→AI结构化→自动标签→可选隐私加密 | 30秒完成日记，零压力 |
| 家族知识库 | 结构化存储家族经验、家训、技能、故事 | RAG检索，随时调用 |
| 成长仪表盘 | 基于日记和学习的多维度成长可视化 | 看见无形的成长 |
| 技能树 | 家族成员技能图谱，发现隐藏能力 | 家族人才管理 |

快捷日记流程：

用户语音输入（30秒）→ Whisper转文字

→ LLM提取关键事件/情绪/反思

→ 生成结构化日记（可编辑确认）

→ 更新镜像Agent

→ 加密存储（可选：仅自己可见/家族可见）

家族知识库类型：

• 智慧型：人生经验、决策原则、家训

• 技能型：烹饪配方、维修技巧、育儿经验

• 故事型：家族历史、长辈传记、重要时刻

• 知识型：专业领域知识、行业洞察

#### 3.2.3 镜像Agent（Mirror）

定位：基于日记和互动数据成长的"数字精神体"

| 功能模块 | 描述 | 应用场景 |
| --- | --- | --- |
| 人格建模 | 从日记/聊天/行为中学习用户的思维模式和价值观 | 自我认知 |
| 成长对话 | 用户可以和自己不同时期的镜像对话 | 回顾成长 |
| 代际对话 | 后代和已故长辈的镜像对话 | 精神传承 |
| 决策参考 | 遇到难题时，咨询"自己会怎么想" | 辅助决策 |

技术实现路径：

数据采集层：日记 + 聊天记录 + 行为数据（用户授权范围内）

↓

特征提取层：价值观倾向、思维模式、语言风格、知识结构

↓

模型层：基于基础LLM + LoRA微调 + 动态RAG记忆

↓

交互层：对话、回信、成长报告

伦理设计原则：

• 镜像Agent是"参考"而非"替代"真实的人

• 用户可随时查看、修改、删除自己的镜像数据

• 长辈镜像需本人生前授权

• 明确标识"这是AI模拟，不是真实的人"

#### 3.2.4 家族空间

定位：连接所有功能的组织载体

• 成员角色：族长、家长、成员、访客（不同权限）

• 隐私控制：个人数据 vs 家族数据，精细权限管理

• 家族时间线：家族大事记、成员里程碑

• 家族动态：学习进展、日记更新摘要（可见范围内的）

• 多家族模式：一个人可以属于多个"家族"（原生家族、配偶家族、企业/社团）

### 3.3 可扩展场景

产品以"家族"为原子单位，但"家族结构"本质上是一种"代际传承+成员成长的信任组织"，可横向扩展到：

| 场景 | 说明 |
| --- | --- |
| 企业版 | 师徒制企业知识传承、新员工成长追踪 |
| 学校版 | 班级为"家族"，教师-学生知识传承 |
| 社团版 | 兴趣社团技能树和知识积累 |
| 公益版 | 非遗传承人→学徒的知识数字化 |

## 4. 技术架构

### 4.1 技术选型

| 层级 | 技术选型 | 选型理由 |
| --- | --- | --- |
| 前端 | Next.js 14 + TypeScript + shadcn/ui | SSR/SSG性能好，流式渲染支持AI对话，组件生态丰富 |
| 后端业务 | Java 21 + Spring Boot 3.x + MyBatis-Plus | 复杂业务逻辑，事务管理，权限体系，企业级稳定性 |
| AI服务 | Python 3.12 + FastAPI + LiteLLM | AI生态最优，统一多模型调用，数学验证(sympy) |
| 数据库 | PostgreSQL 16 + pgvector | 关系型+向量检索，满足知识库RAG需求 |
| 缓存 | Redis 7 | 会话管理、题库热数据、限流 |
| 消息队列 | RabbitMQ / Kafka | Python↔Java异步通信，事件驱动 |
| 文件存储 | MinIO / 阿里云OSS | 语音日记文件、题库资源 |
| 语音识别 | Whisper (self-host) / 阿里云语音 | 日记语音输入 |
| LLM | Claude API (主) + DeepSeek (辅) | 教学场景需谨慎准确，Claude安全性好；DeepSeek性价比高 |

### 4.2 系统架构图

┌─────────────────────────────────────────────────────────┐

│                    客户端层                              │

│  ┌──────────┐  ┌──────────┐  ┌──────────┐              │

│  │ Web App  │  │ 小程序    │  │ 移动App  │              │

│  │(Next.js) │  │(WeChat)  │  │(Flutter) │              │

│  └────┬─────┘  └────┬─────┘  └────┬─────┘              │

│       └──────────────┼─────────────┘                    │

│                      │ HTTPS/WSS                        │

└──────────────────────┼──────────────────────────────────┘

│

┌──────────────────────┼──────────────────────────────────┐

│                 API网关 (Kong / Nginx)                   │

│          认证鉴权  ·  限流  ·  路由  ·  日志             │

└──────────────────────┼──────────────────────────────────┘

│

┌──────────────┼──────────────┐

│              │              │

┌───────▼───────┐ ┌────▼─────┐ ┌─────▼──────┐

│ Java 业务服务  │ │MQ(解耦)  │ │Python AI服务│

│ Spring Boot   │ │RabbitMQ  │ │FastAPI      │

├───────────────┤ ├──────────┤ ├────────────┤

│· 用户/家族管理│ │          │ │· 讲题Agent  │

│· 题库管理     │◄┼──────────┼►│· 改题Agent  │

│· 评估引擎     │ │ 事件驱动  │ │· 出题Agent  │

│· 日记服务     │ │          │ │· 镜像Agent  │

│· 知识库服务   │ │          │ │· 数学验证   │

│· 权限控制     │ │          │ │· 语音处理   │

└───────┬───────┘ └──────────┘ └─────┬──────┘

│                            │

│    ┌───────────────────────┘

│    │

┌───────▼────▼──────┐

│    数据存储层     │

│ ┌──────┐ ┌──────┐ │

│ │PostgreSQL│Redis│ │

│ │+pgvector│      │ │

│ └──────┘ └──────┘ │

│ ┌──────────────┐  │

│ │MinIO/OSS     │  │

│ │(文件存储)    │  │

│ └──────────────┘  │

└───────────────────┘

### 4.3 核心技术难点与方案

| 技术难点 | 解决方案 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| 讲题质量保障 | 题库答案验证 + 数学使用sympy执行而非LLM生成 + 多模型交叉校验 | P0 |
| 学力评估准确性 | 贝叶斯知识追踪(BKT) + 随着数据积累切换至深度知识追踪(DKT) | P0 |
| 镜像Agent人格保真 | LoRA微调 + RAG长期记忆 + 定期人格一致性校验 | P1 |
| 数据安全与隐私 | 端到端加密 + 客户端密钥管理 + 本地化部署选项 | P0 |
| 题库冷启动 | LLM批量生成 + 人工抽审 + 社区贡献激励 | P0 |
| 语音日记结构化 | Whisper→LLM→结构化Schema校验→人工确认 | P1 |
| 实时对话体验 | WebSocket + SSE流式 + 打字机效果 | P0 |

### 4.4 数据模型（核心表）

users                   -- 用户基础表

families                -- 家族/组织表

family_members          -- 家族成员关系表 (role, permissions)

knowledge_points        -- 知识点表 (subject, grade, parent_id -> 知识树)

questions               -- 题库表 (kp_id, difficulty, content:JSONB, answer:JSONB)

test_records            -- 测试记录表 (user_id, question_ids, answers, scores)

ability_profiles        -- 学力档案表 (user_id, kp_id, mastery_probability)

diary_entries           -- 日记表 (user_id, raw_text, structured:JSONB, privacy_level)

family_knowledge        -- 家族知识库 (family_id, type, content, embedding:vector)

mirror_agent_data       -- 镜像Agent数据 (user_id, personality_vector, memory_embeddings)

chat_sessions           -- 家教对话记录

## 5. 商业模式

### 5.1 收入模式

#### 主线收入：订阅制（SaaS）

| 套餐 | 价格 | 包含 |
| --- | --- | --- |
| 免费版 | ¥0/月 | 1个家族(≤3人)，基础家教(限时)，50条日记，1GB知识库 |
| 家庭版 | ¥49/月 | 1个家族(≤6人)，无限家教，无限日记，10GB知识库，基础镜像Agent |
| 家族版 | ¥99/月 | 3个家族(≤20人)，全部功能，50GB知识库，完整镜像Agent，优先支持 |
| 组织版 | ¥299/月 | 无限家族(≤100人)，全部功能+API，200GB知识库，定制镜像，专属部署选项 |

#### 辅助收入

| 收入类型 | 说明 | 预估贡献 |
| --- | --- | --- |
| 题库市场 | 优质题库付费下载（创作者分成70%） | 5-10% |
| AI算力包 | 超出套餐的AI调用额度（如深度镜像训练） | 5-10% |
| 企业定制 | 私有部署、定制知识库、API集成 | 10-15% |
| 教育内容合作 | 出版社/教育机构内容分销 | 5% |

### 5.2 单位经济模型（成熟期）

单个付费家族（家庭版）：

月收入：¥49

成本构成：

- LLM API调用：¥5/月 （日均约50次教学对话）

- 云服务/存储：¥3/月

- 语音识别：¥1/月

- 其他基础设施：¥2/月

毛利：¥38/月（毛利率 77%）

CAC（获客成本）：¥30（成熟期，含自然增长）

LTV（客户生命周期价值）：¥49 × 24个月 × 0.85（留存率）= ¥1,000

LTV/CAC = 33:1

### 5.3 增长飞轮

优质家教体验 → 学生进步可感知

→ 家长推荐给其他家长（家族社交裂变）

→ 更多用户 → 更多数据

→ 学力模型更精准 → 家教效果更好

→ 用户写更多日记 → 镜像Agent更像

→ 情感粘性（舍不得离开） → 留存率更高

## 6. 竞争分析

### 6.1 竞争格局

个人 ←──────────→ 家族/组织

│                  │

通用AI助教      │   我们           │   企业知识管理

(Khanmigo,     │   家族教育Agent   │  (Notion AI,

Gauth,        │   ★              │   Confluence)

作业帮AI)      │                  │

│                  │

────────────────┼──────────────────│

│                  │

AI伴侣          │                  │   家族社交

(Replika,       │                  │  (微信群,

Character.AI)  │                  │   亲宝宝)

│                  │

日记工具         │                  │

(Day One,       │                  │

Flomo)         │                  │

### 6.2 竞品对比

| 维度 | 作业帮/猿辅导AI | Khanmigo | Replika | Notion AI | **我们** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AI家教 | ✅ 搜题为主 | ✅ 引导式 | ❌ | ❌ | ✅ 苏格拉底式 |
| 自适应学习 | 部分 | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ BKT模型 |
| 日记/成长 | ❌ | ❌ | 聊天记录 | ❌ | ✅ 快捷日记 |
| 家族知识库 | ❌ | ❌ | ❌ | 团队Wiki | ✅ 家族RAG |
| 镜像/数字体 | ❌ | ❌ | ✅ 但泛化 | ❌ | ✅ 基于真实日记 |
| 家族为单位 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ 核心设计 |
| 隐私优先 | - | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ E2E加密 |
| 中国市场 | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ 中文原生 |

### 6.3 核心竞争壁垒

1. 家族网络效应：一个成员加入→带动全家→家族知识沉淀越多→迁移成本越高

2. 数据飞轮：家教数据 + 日记数据 + 家族知识 → 镜像Agent越来越精准

3. 情感粘性：镜像Agent是"精神数字体"，是其他产品无法提供的深层情感连接

4. 场景闭环：家教→日记→知识库→镜像，四个场景互相增强，而非孤立功能

5. 隐私信任：家族数据的敏感性决定了用户倾向于选择"数据主权在我"的平台

## 7. 市场进入策略

### 7.1 分阶段进入

#### Phase 1: 单点突破——AI家教（0-12个月）

选择家教作为切入点的理由：

• 需求最强、最刚性（家长付费意愿明确）

• 效果可量化（成绩提升），利于口碑传播

• 日记和知识库依赖网络效应，家教可以独立跑通

目标市场：一二线城市初中生家长（数学优先） 核心指标：

• 获取1000个种子用户（免费试用+反馈优化）

• 完成10万道数学题的题库建设

• NPS > 50

• 讲题满意度 > 85%

冷启动策略：

• 在家长社群（小红书、微信群）提供免费学力评估，吸引注册

• 和5-10所初中合作，作为数学课后辅导工具

• KOL合作：教育类博主深度测评

#### Phase 2: 纵向深化——日记+知识库（12-18个月）

• 在家教用户基础上推出快捷日记功能

• 家族知识库上线，引导家长沉淀经验

• 推出"家族版"定价，鼓励从个人升级到家族

#### Phase 3: 横向扩展——镜像Agent（18-24个月）

• 基于累计的日记数据训练镜像Agent v1

• 先推出"年度成长报告"作为镜像Agent的轻量版测试市场反应

• 逐步开放镜像对话功能

#### Phase 4: 平台化——开放生态（24个月+）

• 题库市场开放（第三方创作者入驻）

• 开放API，允许第三方开发"家族插件"

• 企业版/组织版正式推广

### 7.2 获客渠道

| 渠道 | 策略 | 预估CAC | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 家长社群裂变 | 学力评估报告作为裂变钩子 | ¥5-15 | P0 |
| 小红书/抖音内容 | AI家教效果展示（真实案例） | ¥20-40 | P0 |
| 学校合作 | 免费教师端+付费家庭端 | ¥0（渠道）+分成 | P1 |
| 应用商店优化 | ASO+教育类关键词 | ¥10-20 | P1 |
| SEO/内容营销 | 家庭教育、AI学习等长尾关键词 | ¥5-10 | P1 |
| KOL测评 | 教育科技类博主合作 | ¥50-100/CPA | P2 |

### 7.3 关键成功指标（North Star）

核心指标：家族周活跃天数 × 代理交互深度

• 一个家族一周内有几天使用了家教/日记/知识库

• 每次交互的深度（讲题是否被听完、日记是否被确认）

辅助指标：

• 学生测试正确率变化趋势

• 家族知识库条目增长率

• 日记连续记录天数

• 付费转化率和留存率

## 8. 财务预测

### 8.1 三年收入预测

| 指标 | Year 1 | Year 2 | Year 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 注册家族数 | 5,000 | 30,000 | 100,000 |
| 付费家族数 | 500 | 5,000 | 20,000 |
| 付费率 | 10% | 17% | 20% |
| ARPU（月） | ¥49 | ¥55 | ¥65 |
| 年收入 | ¥29.4万 | ¥330万 | ¥1,560万 |
| 毛利率 | 60% | 72% | 78% |
| 毛利润 | ¥17.6万 | ¥237.6万 | ¥1,216.8万 |

### 8.2 成本结构（Year 1）

| 成本项 | 月均（万元） | 占比 |
| --- | --- | --- |
| LLM API | 1.5 | 12% |
| 云服务 | 2.0 | 16% |
| 研发团队（5人） | 12.0 | 60% |
| 运营/市场 | 3.0 | 15% |
| 合规/法务 | 0.5 | 3% |
| 其他 | 1.0 | 5% |
| 月均总成本 | 20.0万 | 100% |

### 8.3 融资规划

| 轮次 | 时间 | 金额 | 用途 | 里程碑 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 种子轮 | M1 | ¥500万 | MVP开发+种子用户获取 | 1000种子用户，NPS>50 |
| 天使轮 | M12 | ¥1500万 | 产品完善+市场拓展 | 1万注册家族，500付费 |
| Pre-A | M24 | ¥5000万 | 规模化+镜像Agent上线 | 10万注册家族，月活>60% |

## 9. 团队与组织

### 9.1 创始团队需求

| 角色 | 职责 | 背景要求 |
| --- | --- | --- |
| CEO/产品 | 产品方向、用户洞察、融资 | 教育行业经验 or 成功创业经历 |
| CTO（全栈） | 技术架构、AI工程化 | 全栈能力 + AI/ML经验 |
| AI算法工程师 | 学力模型、镜像Agent、NLP | ML/NLP背景，熟悉LLM应用 |
| 后端工程师 | Java业务系统 | 企业级后端经验 |
| 前端工程师 | Web/小程序/移动端 | React/TypeScript |

### 9.2 初期组织架构

CEO

├── 产品与设计（1人）

├── 技术团队（3-4人）

│   ├── CTO/全栈

│   ├── AI工程师

│   ├── 后端工程师

│   └── 前端工程师

└── 运营/市场（1人，可后期补）

## 10. 发展路线图

### 10.1 详细里程碑

M1-M2   ████ 核心架构搭建

├─ Java Spring Boot + Python FastAPI骨架

├─ Next.js前端框架搭建

├─ 数据库设计 + 基础CRUD

└─ LLM API集成（Claude API）

M3-M4   ████ AI家教MVP

├─ 讲题Agent v1（数学）

├─ 基础题库（LLM生成2000道+人工抽审200道）

├─ 聊天式家教UI（流式输出）

└─ 简单答题→批改→反馈流程

M5-M6   ████ 学力评估+自适应

├─ 贝叶斯知识追踪引擎

├─ 自适应抽题

├─ 错题本自动归类

├─ 学力仪表盘v1

└─ 内部测试 + 种子用户招募

M7-M9   ████ 产品打磨+种子用户

├─ 1000种子用户测试

├─ 讲题质量迭代（基于反馈）

├─ 多学科支持（物理/英语）

├─ 家族空间基础功能

└─ 付费体系上线

M10-M12 ████ 快捷日记+知识库Alpha

├─ 语音日记（Whisper + LLM结构化）

├─ 家族知识库v1（RAG检索）

├─ 成长仪表盘

└─ 天使轮融资

M13-M18 ████ 家族版完整功能

├─ 家族空间完整版（权限/动态/时间线）

├─ 知识库协作编辑

├─ 小程序版本

└─ 付费用户突破5000家族

M19-M24 ████ 镜像Agent Beta

├─ 数据采集pipeline完善

├─ 镜像Agent v1（基于日记+聊天）

├─ 年度成长报告

├─ 代际对话Alpha

└─ Pre-A轮融资

M25+    ████ 平台化

├─ 题库市场开放

├─ 开放API

├─ 企业版/组织版

└─ 探索国际市场（东南亚）

## 11. 风险评估与对策

### 11.1 风险矩阵

| 风险 | 可能性 | 影响 | 等级 | 对策 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LLM输出不准确（讲错题） | 中 | 极高 | 🔴 | 题库答案验证；数学用sympy执行；人工抽检；多模型交叉校验；明确的"AI可能犯错"提示 |
| 数据隐私/安全事件 | 中 | 极高 | 🔴 | E2E加密；SOC2合规；本地化部署选项；定期安全审计；最小权限原则 |
| 政策监管变化 | 中 | 高 | 🟠 | 紧跟政策；定位为"家庭教育辅助工具"而非"校外培训"；资质合规；建立政府关系 |
| 市场教育成本高 | 高 | 中 | 🟠 | 从最刚需（家教）切入；免费学力评估作为钩子；内容营销降低认知成本 |
| 大厂降维打击 | 中 | 高 | 🟠 | 深耕家族场景和数据飞轮；开放策略（API）；隐私作为差异化（大厂难以做到） |
| 用户留存困难 | 中 | 高 | 🟠 | 镜像Agent创造情感粘性；家族网络效应；持续的学力提升可感知 |
| 题库质量不足 | 高 | 中 | 🟡 | LLM批量生成+人工抽审；社区贡献激励；合作出版社 |
| 镜像Agent伦理争议 | 中 | 中 | 🟡 | 透明的伦理准则；用户完全控制；明确的"AI模拟"标识；学术界伦理顾问 |

### 11.2 关键假设验证

在投入全面开发之前，需要验证以下假设：

| 假设 | 验证方法 | 验证标准 |
| --- | --- | --- |
| 家长愿意为AI家教付费 | Landing Page + 预购测试 | 预购转化率 > 3% |
| 学生会持续使用AI家教 | 原型测试（30天） | 周活跃率 > 60% |
| 语音日记降低书写门槛 | 原型测试+用户访谈 | 日记完成率 > 传统日记2倍 |
| 家族成员愿意邀请家人 | 种子用户行为观察 | 平均邀请 > 2人/用户 |
| 镜像Agent有情感价值 | 概念视频+用户访谈 | 正面反馈 > 70% |

## 附录

### A. 讲题Agent Prompt设计示例

系统角色：

你是一位名叫"小智"的AI家教老师，你具有以下特质：

- 耐心温和，像一位真正关心学生的老师

- 擅长苏格拉底式提问，引导学生自己发现答案

- 从不直接给出最终答案，而是通过递进式提示引导思考

- 会用生活中的类比帮助理解抽象概念

- 每次讲解后都会确认学生是否理解

教学原则：

1. 先了解学生已经知道什么，从已知引向未知

2. 如果一个解释方式不行，换一种方式

3. 鼓励学生的每一次尝试，即使错了也要肯定其中的正确部分

4. 控制每次讲解的信息量，不要一次塞太多

5. 结束时用1-2句话总结核心要点

当前学生信息：

- 年级：{grade}

- 学科：{subject}

- 当前知识点：{knowledge_point}

- 该知识点掌握程度：{mastery_level}（弱/中/强）

- 学习风格偏好：{learning_style}

当前题目：{question_content}

标准答案：{answer}

解题步骤：{steps}

请开始引导学生理解并解答这道题。

### B. 术语表

| 术语 | 定义 |
| --- | --- |
| BKT | Bayesian Knowledge Tracing，贝叶斯知识追踪 |
| DKT | Deep Knowledge Tracing，深度学习知识追踪 |
| RAG | Retrieval-Augmented Generation，检索增强生成 |
| IRT | Item Response Theory，项目反应理论 |
| LoRA | Low-Rank Adaptation，低秩适配（模型微调方法） |
| 苏格拉底式教学 | 通过提问引导学生自己发现答案，而非直接告知 |
| 最近发展区 | 学生当前水平和潜在发展水平之间的区域，最适合教学 |

**本文档为商业计划初稿，数据为预估值，实际执行中需根据市场反馈持续迭代。**  最后更新：2026年6月3日

— 本文档为商业计划初稿，数据为预估值，实际执行中需根据市场反馈持续迭代 —